御 見 積 書

御見積金額 ￥275,000 （税込）

件名：AlmaLinux 9.8 搭載産業用PC向け　6ポートLAN IPアドレス自動設定・照合システム開発

| No. | 項目 | 数量 | 単位 | 単価（円） | 金額（円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 要件定義・仕様策定 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 2 | Excel読込・自動設定機能開発 顧客支給Excel読込、6ポートLANへのnmcli自動設定処理の実装 | 1 | 式 | 70,000 | 70,000 |
| 3 | 設定照合（比較チェック）機能開発 設定後の値読み戻し、期待値との比較、OK/NG判定処理の実装 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 4 | ログ出力機能開発 実行結果のCSVログ出力機能の実装 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 5 | Intel環境における動作検証 開発機（Intel）での一連ワークフローの試験・検証 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 6 | AMD実機移行対応・最終検証 SSD移設後のNIC認識確認、軽微な差異調整、最終確認 | 1 | 式 | 30,000 | 20,000 |
| 7 | 簡易操作マニュアル作成 作業者向け操作手順書の作成 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 小計 | 250,000 |  |  |  |  |
| 消費税（10%） | 25,000 |  |  |  |  |
| 合計金額 | 275,000 |  |  |  |  |

お支払条件

・検収完了後、10日以内に銀行振込にてお支払いください（振込手数料は貴社ご負担）。

納期

・Phase 1（Intel環境における検証版完成）：2026年7月31日を目標

・Phase 2（AMD実機での最終確認）：AMD実機入荷後、別途調整のうえ確定

見積範囲

・本見積は、IPv4固定IP設定・6ポート対応・Excel読込・自動設定・設定読込・比較チェック・ログ保存・Intel環境での検証を対象とします。

・IPv6対応、複雑なルーティング、重複IP自動検出、量産ライン全体を支援するソフトウェア、GUI大幅追加、仕様変更に伴う再設計は本見積に含まれません（別紙仕様書 19章・20章を参照）。

備考

・AMD実機とIntel検証環境との間に軽微な差異が確認された場合は、本見積金額内で対応いたします。

・NIC認識順序の変更やマザーボード固有の仕様差異により設計変更が必要となる場合は、別途お見積りいたします。

・要件（ゲートウェイ・DNS・IPv6・CSVフォーマット等）に変更が生じた場合、内容に応じて別途お見積りとさせていただく場合がございます。

・本見積の消費税率は10%として計算しております。